PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Canva Grow
营销内容合规层

让品牌在 Canva 中更快生成、修复并发布可解释的合规营销内容

# 项目对 Canva 的价值

| ↑ 发布转化 减少末端返工 | ↓ 合规成本 把检查前移 | + 行业覆盖 从 Beauty 起步 | ↻ 知识复利 争议驱动迭代 |
| --- | --- | --- | --- |

核心判断  这不是一个独立法务工具，而是嵌入 Canva Grow 创作-发布链路的决策层：能检查时给出可执行结果，不能检查时明确边界并阻止错误的“可发布”暗示。

Owner  AI Product · Risk & Compliance     |     Status  Draft for alignment     |     Scope  AU · Beauty · Text

01 · CONTEXT

# 1. 文档信息与项目背景

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | Canva Grow Compliance Layer（营销内容合规层） |
| 产品定位 | 创作时自动判断营销文案是否可在当前覆盖范围内继续发布，并提供修复、追问或边界披露。 |
| 目标用户 | 品牌营销人员、中小企业主、代理商创作者；运营端为法规专家、内容政策与风险团队。 |
| 本期范围 | Australia · Beauty · Text；Cosmetic 与 AUST L Listed Medicine。 |
| 非目标 | 不替代法律意见；不声称覆盖 Meta 平台政策、图片、落地页或未发布市场知识包。 |

## 1.1 为什么现在做

| 用户旅程 | 当前断点 | 产品机会 |
| --- | --- | --- |
| 生成文案 | AI 能写，但用户不知道是否满足市场/品类义务。 | 生成后立即校验，问题与修复同屏。 |
| 准备发布 | 合规常在末端介入，返工或等待人工。 | 把必要声明、禁用表达和证据要求前移。 |
| 跨市场复用 | 用户易把局部规则误认为全市场覆盖。 | 按国家×行业×产品×格式披露精确覆盖。 |
| 规则变化 | 来源、规则、模型和界面解释容易漂移。 | 知识包版本化，评测通过后再发布。 |

## 1.2 用户与 Jobs-to-be-done

| 角色 | 核心任务 | 成功体验 |
| --- | --- | --- |
| 创作者 | 快速产出并发布广告文案 | 少跳转；问题清楚；可一键修复。 |
| 品牌/法务 | 控制违规风险与证据链 | 可追溯规则版本、来源与处理记录。 |
| 知识运营 | 维护多市场合规知识 | 覆盖矩阵清晰，变更有审核与回归评测。 |

前提假设  本 PRD 以演示站点中的 AU Beauty Text 能力为 P0 基线；所有控制台数字均为 Demo data，不代表 Canva 真实生产指标。

02 · GOALS & SCOPE

# 2. 产品目标、成功指标与优先级

## 2.1 北极星与护栏指标

| 指标 | 定义 | 试点建议目标* | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规发布完成率 | 进入检查后，以有效 Ready 状态继续的会话占比 | 建立基线后提升 | 北极星 |
| 关键遗漏召回率 | 必填声明/明确禁用项被识别的比例 | ≥95% | 安全护栏 |
| 误拦截率 | 真实可用文案被判 Fix 的比例 | ≤8% | 体验护栏 |
| 覆盖披露率 | 每次结果展示 checked/not checked 的比例 | 100% | 透明度 |
| P95 决策耗时 | 从内容稳定到结果可用 | ≤4s | 性能 |
| 修复后完成率 | 点击修复后通过重检并继续的比例 | ≥60% | 价值验证 |

* 为 PRD 阶段建议阈值，需由影子模式和人工复核结果校准；不得作为现状数据对外传播。

## 2.2 范围优先级

| 阶段 | 包含 | 明确不包含 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 文本校验、上下文补全、四态结果、修复与重检、覆盖披露、知识版本、争议/评测门禁 | 图片、落地页、Meta 平台政策 |
| P1 | 图片与落地页检查、平台政策包、多轮上下文、更多 AU 品类 | 自动扩展为所有市场 |
| P2 | 视频/音频、多市场自助接入、创作前预防式指导 | 无审核的自动法规发布 |

03 · CORE EXPERIENCE

# 3. 核心体验：同屏检查、修复与边界说明

| 结果状态 | 触发条件 | 用户动作 | 发布权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ready to run | 上下文完整、范围受支持、无明确问题 | 查看证据与覆盖范围后继续 | 允许 |
| Fix before running | 发现必填缺失或明确风险表达 | 一键修复/手改后自动重检 | 阻止 |
| Need your input | 产品分类、证据或上下文不足 | 补充信息，不做猜测 | 阻止 |
| Outside scope | 市场/行业/产品/格式不在已发布范围 | 展示未检查项与替代路径 | 阻止绿色结论 |

## 3.1 差异化结果示意

| 需修复：缺少强制声明 | 可发布：当前范围内未发现明确问题 |
| --- | --- |

图 1  Canva Grow 演示：同一创作界面根据内容与上下文给出不同决策。

## 3.2 关键交互要求

| 模块 | 要求 | 验收信号 |
| --- | --- | --- |
| 自动触发 | 内容或上下文稳定后检查；编辑即使结果过期并重跑。 | 旧结果不可继续使用。 |
| 问题卡片 | 指出原文片段、问题类型、可能规则与下一步。 | 用户无需离开画布理解。 |
| Magic rewrite | 仅改必要片段；保留品牌语气；修改后重检。 | 不把修复本身当作通过。 |
| 解释与反馈 | 展示 checked/not checked、知识版本、trace_id；可报告结果。 | 支持审计与争议回流。 |

04 · END-TO-END FLOW

# 4. 产品整体流程

图 2  用户侧端到端流程；每个否定分支都有明确兜底，不以模型猜测补齐。

## 4.1 三类必须覆盖的异常

| 异常 | 系统行为 | 用户文案原则 |
| --- | --- | --- |
| 意图/分类不确定 | 进入 Need your input；给最少必要追问。 | 说明缺什么，不假装确定。 |
| 范围不支持 | 返回 Outside scope；列出已检查与未检查项。 | 不使用“合规/安全”绝对措辞。 |
| 服务/规则执行失败 | 结果失效并阻止继续；支持重试与人工路径。 | 透明说明暂时不可用。 |

05 · KNOWLEDGE OPERATIONS

# 5. 合规知识控制台与治理闭环

图 3  演示控制台总览：市场、规则、待审核与争议状态集中呈现。

图 4  从官方来源到在线决策，再由争议回流到更新迭代。

## 5.1 后台能力模块

| 模块 | 核心能力 | 关键权限 |
| --- | --- | --- |
| 知识包 | 市场/行业/产品/格式组合；版本与生效期 | 知识管理员 |
| 来源与规则 | 来源快照、条款映射、结构化条件/结论 | 法规专家 |
| 审核与争议 | 双人复核、用户反馈、判例沉淀 | 审核员/法务 |
| 评测与发布 | 回归集、阈值、门禁、回滚 | 发布管理员 |

06 · COVERAGE & REQUIREMENTS

# 6. 覆盖矩阵与功能范围

图 5  覆盖必须精确到 Country × Industry × Product × Format；状态不可被用户误读为全市场。

## 6.1 P0 功能清单

| ID | 功能 | P0 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 上下文采集 | 市场、行业、产品、格式至少可追溯；缺失时追问。 |
| F02 | 知识包路由 | 仅命中已发布且在有效期内的版本。 |
| F03 | 文本决策 | 输出 Ready/Fix/Need input/Outside scope 之一。 |
| F04 | 问题定位与修复 | 返回问题片段、依据摘要、建议改法；修复后重检。 |
| F05 | 覆盖披露 | 所有结果展示 checked/not checked 与知识版本。 |
| F06 | 发布门禁 | 非有效 Ready 不得继续；内容变化立即使结果失效。 |
| F07 | 决策日志 | 记录输入哈希、上下文、结果、版本、耗时与 trace_id。 |
| F08 | 争议反馈 | 用户可报告结果，进入队列并关联原决策。 |

边界原则  “Unsupported”不是失败，而是可信产品的必要输出。任何未覆盖组合都不得通过通用模型生成绿色结论。

07 · SYSTEM & DATA

# 7. 系统架构与决策契约

图 6  规则确定性、模型理解能力与知识治理分层，避免把法规事实塞入不可审计的提示词。

## 7.1 决策输出结构

| 字段 | 示例/规则 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| status | READY / FIX / NEED_INPUT / OUTSIDE_SCOPE / ERROR | 统一前端状态机 |
| issues[] | span、issue_type、severity、message、suggestion | 定位与修复 |
| evidence[] | source_id、rule_id、excerpt_hash、effective_at | 解释与审计 |
| coverage | checked、not_checked、jurisdiction、format | 边界披露 |
| knowledge_version | AU-BEA-TEXT v1.4 | 重现与回滚 |
| trace_id / latency | 唯一链路 ID / 分阶段耗时 | 争议定位与观测 |

## 7.2 模型使用边界

| 适合模型 | 必须由规则/知识决定 |
| --- | --- |
| 意图分类、实体抽取、原文片段定位、解释改写 | 法规是否生效、覆盖范围、强制声明、发布门禁、版本选择 |
| 对不完整表达提出澄清问题 | 不得用参数记忆替代官方来源或填补未知 |

08 · EVALUATION

# 8. 评测体系与发布门禁

图 7  演示评测中心：未运行真实基准前不展示虚构准确率，发布状态保持 Blocked。

图 8  演示数据集 AU-BEA-0.3 的三类样本分布。

## 8.1 核心评测维度

| 维度 | 指标 | 发布门禁 |
| --- | --- | --- |
| 安全性 | 关键遗漏召回、严重违规漏放率 | 严重漏放为 0；召回达到包阈值 |
| 可用性 | 误拦截率、修复后通过率 | 不劣于当前生产版本 |
| 边界 | 缺上下文/不支持组合识别率 | 不得输出 Ready |
| 可解释 | 证据可追溯率、错误 rule_id 率 | 证据覆盖 100%；无错误映射 |
| 稳定性 | P95 延迟、超时率、版本一致性 | 满足 SLO；可回滚 |

09 · ROLLOUT & RISK

# 9. 上线计划、风险与依赖

图 9  每个知识包独立通过影子模式、人工复核和回归评测，不以一次上线覆盖所有市场。

## 9.1 风险清单

| 风险 | 影响 | 控制措施 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏放严重违规 | 品牌/监管风险 | 强规则优先、关键召回门禁、人工复核抽样 | Risk + ML |
| 误拦截过多 | 发布转化下降 | Hard negative 集、分级严重度、可解释反馈 | Product |
| 规则过期 | 错误结论 | 来源 last-checked、到期告警、紧急下线/回滚 | Knowledge Ops |
| 覆盖误解 | 用户把局部当全局 | 所有结果固定展示 checked/not checked | Design |
| 生成修复引入新问题 | 循环返工 | 修复后必重检；限制修改范围 | ML |
| 争议积压 | 知识无法闭环 | SLA、优先级、判例复用与趋势告警 | Ops |
| 隐私与数据滥用 | 客户信任受损 | 最小化日志、内容哈希、访问控制、保留期 | Security |

## 9.2 关键依赖

| 依赖 | 进入 P0 前需要 |
| --- | --- |
| 法规与法务 | 确认 AU Beauty Text 的官方来源、适用范围和免责声明。 |
| Canva Grow | 提供活动上下文、编辑事件、发布门禁与版本状态。 |
| 数据/ML | 建立经专家标注的基准集与错误分级。 |
| 平台/安全 | 决策日志、访问控制、告警、回滚与数据保留策略。 |

10 · ACCEPTANCE

# 10. 验收标准与待决问题

## 10.1 P0 端到端验收

| 场景 | Given / When | Then |
| --- | --- | --- |
| 缺少必填声明 | AUST L 文案缺少 mandatory statement | 返回 Fix；定位缺失；可一键补充；重检后才允许继续。 |
| 产品分类未知 | 用户未提供 Cosmetic 或 Listed Medicine | 返回 Need input；不选择默认分类。 |
| 范围不支持 | AU Fitness Text 或 Cosmetic Image | 返回 Outside scope；列出未检查项；不显示 Ready。 |
| 检查通过 | AU Cosmetic Text 且无明确问题 | 显示 Ready、覆盖范围、规则版本与解释；内容变更后失效。 |
| 系统失败 | 规则服务超时或知识包不可用 | 返回 Error；阻止继续；支持重试与人工路径。 |
| 用户争议 | 用户报告错误结果 | 争议记录包含 trace_id、内容哈希、上下文和知识版本。 |

## 10.2 立项前必须回答

| 问题 | 建议决策 |
| --- | --- |
| P0 是否硬阻断发布？ | 仅对高置信强制义务硬阻断；其余按风险等级与市场策略处理。 |
| 谁拥有规则最终解释权？ | 法规专家负责规则，产品负责体验，发布管理员负责上线门禁。 |
| 哪些内容可用于模型改进？ | 默认不使用客户原文训练；仅在明确授权和去标识后进入数据集。 |
| 如何表述“Ready”？ | 固定附带“在当前已检查范围内”与 not checked 列表。 |
| 首个真实试点群体？ | 建议 AU Beauty 内部/白名单品牌，先影子模式再受控发布。 |

## 10.3 文档依据

结构与篇幅参考：《AI工具助手PRD.pdf》（11 页）。产品界面依据：Canva Grow Compliance Demo 与 Compliance Knowledge Console，访问日期 2026-08-30。控制台数字标注为演示数据。

最终建议  以 AU Beauty Text 为最小可信闭环：先证明“能准确识别边界、能修复、能解释、能回流”，再扩图片、平台政策和新市场。